АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2017г. № 29-р

О благоустройстве и санитарной очистке

населённых пунктов Совхозного сельсовета Коченевского района

Новосибирской области

С целью наведения чистоты, улучшения санитарного состояния и уровня    благоустройства территории Совхозного сельсовета в рамках подготовки к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне:

- Объявить  с 15 апреля по 20 мая 2017 года  декаду по благоустройству

в населенных пунктах  Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области; (д.Троицк, д. Новоотрубное, д. Белобородово, п.Семеновский, п. Кумысный)

- Утвердить состав оперативной группы по координации работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов  Совхозного сельсовета; (приложение №1).

- Разработать и утвердить план мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территории населенных пунктов Совхозного сельсовета; (приложение №2)

- Руководителям  предприятий сельхозпроизводства, КФХ, организаций и учреждений всех форм собственности, представлять каждую пятницу недели автотранспорт гражданам для вывозки мусора; (приложение № 3)

- Мусор вывозить только на специально выделенные места свалок и постоянно

поддерживать на них необходимый санитарный порядок.

- Руководителям сельхозпроизводства, КФХ, директорам школ, заведующим

ФАПами, клубами, библиотеками, жителям населенных пунктов, провести субботники по наведению санитарного порядка и чистоты на своих территориях; (согласно плановых границ)

- По согласованию с районным  центром занятости населения, организовать

общественные работы по санитарной уборке территорий с заключением

необходимых договоров;

- Установить в весенне-летний период 2017 года пятницу каждой недели месяца единым днем санитарной уборки населенных пунктов Совхозного сельсовета;

- Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета                                           В.М.Кошелев

Приложение № 1

утверждено распоряжением

главы Совхозного сельсовета

от 05.04.2017  №29 -р

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

по координации работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов района

Кошелев В.М.- глава администрации, руководитель группы;

Смирнова Н.А.- зам. главы, зам. руководителя группы;                                                                  Темиркенов К.  – ст. УИМ Коченевского ОВД

Носова Р.Н.    –   депутат  д. Новоотрубное

Самосюк В.А. – депутат п. Семеновский

Жукова Н.И. –  депутат  д. Белобородово

Бобылева Г.В.- директор  Белобородовского СДК;

Пешков Ю.А – председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета

Уханов А.Г – директор МУП «Совхозный комхоз»

Роженко В.А – депутат д. Троицк

Приложение № 2

утверждено распоряжением

главы Совхозного сельсовета

от 05.04.2017  №29 -р

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке  территории населенных пунктов  Совхозного сельсовета

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка территорий, личных подворий, территорий МО: общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, предприятий и организаций всех форм собственности (ЧП, ИП, КХ,КФХ); | 15 апреля - 20 мая 2017 г. | Депутаты Совета, руководители организаций и учреждений |
| 2 | Проведение месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий МО | 15 апреля – 20 мая 2017 г. | Депутаты Совета, руководители организаций и учреждений |
| 3 | Обследование территории МО по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | апрель, май 2017 г. | Глава адм., депутаты Совета, председатели Совета ветеранов, директора школ |
| 4 | Проведение собраний на улицах населенных пунктов (д.Белобородово, д.Новоотрубное, д. Троицк, п.Семеновский, п.Кумысный) | апрель, мая 2017г. | Оперативная группа |
| 5 | Предоставлять еженедельные отчеты в отдел ЖКХ района | еженедельно | Специалист Купчик К.С. |
| 6 | Определить места свалок в каждом населенном пункте | апрель 2017 г. | Глава адм. |

Приложение 3

утверждено распоряжением

главы Совхозного сельсовета

от 05.04.2016  №29 –р

ГРАФИК

предоставления автотранспортной техники на вывоз мусора с территорий предприятий, организаций, с личных подворий населения на специально выделенные места свалок.

| д. Белобородово | На северо-запад от населенного пункта (бывшая силосная траншея) на расстоянии 360 метров от границы поселения (ул. Лесная д. 18) |
| --- | --- |
| д. Новоотрубное | На северо-восток от населенного пункта (бывшая ферма) на расстоянии 470 метров от границы (ул. Центральная д. 18) |
| д. Троицк | На северо-запад от населенного пункта (бывшая силосная траншея) на расстоянии 260 метров от границы поселения (ул. Приозерная д. 21) |
| п. Семеновский | На юго-восток от сельского клуба (ул. Молодежная д. 1) на расстоянии 380 метров |
| п. Кумысный | Контейнерный вывоз мусора |

Назначить ответственными по вывозу мусора на закрепленной в собственности техникой:

д. Белобородово – Кремлев Н.П, Сыпачев П.А., Пешков Ю.А

д. Новоотрубное – Тимохина Ю.М., Кононов А.Л., Бортко В.П

д. Троицк – Литвинов К.Н, Нанеташвили К.А, Степанов Д.А

п. Семеновский – Зорич Е.А., Семин С.А.