АДМИНИСТРАЦИЯ  СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.11.2012   № 149

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству  и озеленению территории Совхозного сельсовета на 2013 год

В целях повышения уровня благоустройства и озеленению территории Совхозного сельсовета:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству  и озеленению территории Совхозного сельсовета на 2013 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в  местном издании «Вести Совхозного сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Совхозного сельсовета.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета                                           В.М.Кошелев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Совхозного сельсовета

от 09.12.2012 № 149

ПЛАН

мероприятий по благоустройству  и озеленению

территории Совхозного сельсовета  на 2013 год

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории Совхозного сельсовета | октябрь 2012г. | Администрация Совхозного сельсовета |
| 2 | Довести до руководителей организаций, учреждений, индивидуальных и частных предпринимателей разработать план мероприятий по благоустройству и озеленению территории | декабрь | Администрация Совхозного сельсовета |
| 3 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | в течение года | Администрация Совхозного сельсовета, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 4 | Уборка снега с территории дорог, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений | январь- март | ООО «Совхозный комхоз», руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 5 | Организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования Совхозный сельсовет | апрель-май | Администрация Совхозного сельсовета, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 6 | Организовать и обеспечить регулярный сбор и вывоз твердых бытовых отходов | в течение года | ООО «Совхозный комхоз», ООО «Водолей» |
| 7 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и по дальнейшему недопущению их образования | в течение года | ООО «Совхозный комхоз», администрация Совхозного сельсовета, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 8 | Обеспечить выделение средств на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Совхозного сельсовета, а при необходимости учесть при уточнении бюджета | в течение года | Глава администрации Совхозного сельсовета, главный бухгалтер, депутаты Совета депутатов Совхозного сельсовета |
| 9 | Организовать экологические бригады среди школьников по благоустройству территорий | апрель май | Директора МКОУ «Белобородовская СОШ», «Улькинская СОШ», заведующая Троицкой СОШ |
| 10 | Проведение акций «Чистая деревня», «Чистый двор» | ежеме-сячно в течение года | Администрация Совхозного сельсовета, ООО «Совхозный комхоз», руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 11 | Организовать работу по очистке придорожных канав | в течение года | Администрация Совхозного сельсовета, ООО «Совхозный комхоз», руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета |
| 12 | Организовать разбивку клумб и цветников около МКУК «Белобородовский СДК», сельских клубов поселения (д.Троицк, п.Семеновский, д.Новоотрубное), зданий МКОУ «Белобородовская СОШ», «Улькинская СОШ», Троицкой СОШ , здании администрации Совхозного сельсовета | апрель, май | Администрация Совхозного сельсовета, ООО «Совхозный комхоз», руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, находящихся на территории Совхозного сельсовета, директора МКОУ «Белобородовская СОШ», «Улькинская СОШ», заведующая Троицкой СОШ |
| 13 | Организовать уборку мест захоронений, территорий памятников и обелисков | до 05.05.2013 | Совет ветеранов, директор МКОУ «Белобородовская СОШ», заведующая Троицкой СОШ |
| 14 | Организовать посадку деревьев в д.Новоотрубное, п.Семеновский, д.Троицк, д.Белобородово, п.Кумысный | апрель, май, сентябрь, октябрь | Администрация Совхозного сельсовета Руководители предприятий и организаций Население |
| 15 | Организовать ремонт изгородей заборов (частный сектор) | в течение года | Собственники домовладений |
| 16 | Выявление нарушений правил благоустройства, использованию общественных земель населенных пунктов | в течение года | Административная комиссия Совхозного сельсовета, Участковый уполномоченный УМВД |