АДМИНИСТРАЦИЯ  СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЁВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.02.2025                                                                      № 9 –р

О подготовке территорий и населения Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области к весеннему паводку 2025г.

Во исполнение распоряжения администрации Коченевского района Новосибирской области от 11.02.2025 № 100-р «О подготовке территорий и населения района к весеннему паводку 2025 года», а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  экономики от весеннего паводка 2025г. на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области:

1.Для координации действий   руководителей   предприятий и    организаций, расположенных  на   территории   Совхозного   сельсовета  Коченевского  района Новосибирской  области  утвердить:                                                                                                                                                                                                                                                                            1.1.Состав противопаводковой комиссии (приложение 1);                                          1.2. Расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых  мероприятий 2025 года (приложение 2);                                                                                        1.3. План    мероприятий    по   смягчению    рисков   и   реагированию   на чрезвычайные ситуации на территории  Совхозного сельсовета, подверженных риску   подтопления   в  период   весеннего  половодья  в  период   половодья  в паводковом  периоде  2025 года  (приложение 3);                                                                                                                                                                                                                                                                           2.Противопаводковой комиссии, руководителям  предприятий  всех   форм собственности,  в  соответствии с их полномочиями, организовать  выполнение мероприятий по:                                                                                                                - проведению обследования дамб, плотин, водопропускных труб, кюветов, крыш  зданий и территорий  жилых, социально-бытовых  и   производственных объектов сооружений и жилых домов;                                                                                                                - своевременной очистке объектов от снежных заносов;                                                                                           -наблюдению  за состоянием мест вероятного размыва дамб и платин;                                  - контролю за качеством питьевой воды;                                                                            -обеспечению   бесперебойной    телефонной   связи  со  всеми населенными пунктами поселения;                                                                                                                          -снижению   травматизма   людей,   связанного  с гололедицей   на   дорогах населенных  пунктов;                                                                                                                         -очистке крыш, козырьков зданий и сооружений, особенно большепролетных от  снега  и  ледяных  образований (сосулек), обеспечить  меры  безопасности  при выполнении работ;                                                                                                                            -проведению разъяснительной  работы с населением о правилах поведения на весеннем льду;                                                                                                                                                           -обеспечению  контроля  за ледовой  обстановкой  на  водных объектах, за соблюдением  населением  мер  безопасности в местах подледного лова рыбы, выявления    мест    скопления    рыбаков,   установке      предупреждающих   и запрещающих знаков, заграждений на подъездах и съездах к водным объектам                                                                                                                                                    - созданию необходимого запаса кормов для животных и  ГСМ для работы техники;                                                                                                                                                - созданию  необходимого запаса медикаментов и обеспечения своевременной  медицинской помощи пострадавшим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                - созданию во всех населенных пунктах   необходимого запаса продуктов питания, питьевой воды.                                                                                                 3.Организовать работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки, обеспечить работу оперативных групп, проверить систему оповещения  и членов противопаводковой комиссии.                                                                4.Информацию о складывающиеся обстановке сообщать в администрацию Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области по телефонам 2-43-21,  2-44-27.                                                                                                                   5. Специалисту  администрации   Совхозного  сельсовета  Власовой С.Н.  с       11 марта 2025года ежедневно до 12.00  предоставлять отчеты о реализации Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Совхозного сельсовета  в ЕДДС района.                                                                                                                                                          6.Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета Коченевского                                                               района Новосибирской области                                                 А.С.Паламарчук

Приложение 1

к распоряжению  администрации                  Совхозного сельсовета Коченевского                                                                                                                           района  Новосибирской области

от 13.02.2025   № 9-р

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Совхозного сельсовета

Паламарчук А.С.    –    председатель комиссии, глава   Совхозного сельсовета

Члены комиссии:

Маслов В.А.        - глава КФХ  д.Белобородово

Сыпачев П.А –  глава ИП д.Белобородово

Пешков Ю.А. – депутат д.Белобородово

Степанов Д.Г. – глава КФХ д.Троицк

Кононов С.Л. -  депутат д. Троицк

Семин С.А. – глава КХ п.Семеновский

Самосюк В.А   -  житель п. Семёновский

Кононов А.Л. – житель д. Новоотрубное

Приложение 2

к распоряжению  администрации                  Совхозного сельсовета Коченевского                                                                                                                           района  Новосибирской области

от 13.02.2025   № 9-р

РАСЧЁТ

сил и средств на проведение противопаводковых мероприятий 2025 года

1. Администрация Совхозного с/с       - УАЗ-Хантер                                - 1 шт.

- аварийная бригада                      - 2 чел.

д.Троицк

2.КФХ Степанов Д.Г.                          - бульдозер МТЗ                            - 1 шт.

- аварийная бригада                        -  2 чел.

д.Белобородово

3. КФХ «Маслов В.А.»                          - трактор   ДТ -75 , бульдозер       - 1 шт.

- МТЗ-82-  тягач                             - 1 шт.

- аварийная бригада                       - 2 чел.

п.Семеновский

4. КХ «Семин»                                       - трактор   ДТ-75                            - 1 шт.

- аварийная бригада                       - 2 чел.

д.Новоотрубное

5.  Кононов А.Л.                                     - трактор МТЗ – 50                         - 1 шт.

- аварийная бригада                       - 2 чел.

Приложение 3

к распоряжению  администрации                                                                                                                                                     Совхозного сельсовета Коченевского                                                                                                                                        района  Новосибирской области

от 13.02.2025   № 19-р

ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков по реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области в период весеннего половодья в паводковом периоде 2025г.

| № п.п | ##### Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| - Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать мероприятия по обеспечению паводковых вод, определить лиц, ответственных за их выполнение. | до 13.02.2025 | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 2 | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии на весь период прохождения паводковых вод. | постоянно в ходе паводка в установленные сроки | Председатель противопаводковой комиссии |  |  |
| 3 | Проверка силами противопаводковой комиссии территорий поселения к прохождению паводка в 2025 году. | до 01.03.2025 | Противопаводковая комиссия |  |  |
| 4 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2025 году | до 01.03.20245 | Глава Совхозного сельсовета специалист ЧС руководители организаций |  |  |
| 5 | Проведение заседания противопаводковой комиссии по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2025 году | до 01.03.2025 | Председатель противопаводковой комиссии |  |  |
| 6 | Представление актов готовности Совхозного сельсовета к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2025 года в КЧС и ПБ администрации района. | до 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 7 | Проведение информационной работы с населением, проживающим в зоне подверженной воздействию паводковых вод (по вопросу страхования имущества, поведение в зонах затопления и т.д.) | март | Специалисты, старосты |  |  |
| 8 | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления. Организовать проверку имеющихся скотомогильников, их оборудование, состояние складов с ядохимикатами сельскохозяйственного назначения как на складах агропромышленного комплекса, так и на складах других собственников. Принятие мер по предупреждению их размыва, повреждения талыми водами. | до 01.03.2025г. | Зам.главы Совхозного сельсовета |  |  |
| 9 | Провести подведение итогов весеннего паводка 2025 года с руководителями объектов экономики | 16-17.05. 2025 г. | Председатель противопаводковой комиссии |  |  |
| - Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории населённых пунктов поселения, организаций, комплекса мероприятий по пропуску вод на подтапливаемых улицах населенных пунктов | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории поселения. Вывоз снега от административных и производственных зданий, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, источникам водоснабжения | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Совхозного сельсовета руководители организаций Руководители с/х организаций |  |  |
| 3 | Проведение предпаводкового обследования ГТС на территории п.Кумысный с представителями заинтересованных и контролирующих организаций. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности ГТС в период прохождения весеннего половодья Принять неотложные меры по локализации и устранению опасных процессов. Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие гидротехнических сооружений, проверить техническое состояние механизмов затворов, очистку отверстий выпускных коллекторов. | до 01.03.2025 | Противопаводковая комиссия |  |  |
| 4 | Обследование дорог, мостов и водопропускных труб. Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог, водопропускных труб, проверка состояния задвижек на водопропускных устройствах, очистка оголовников на водорегулирующих устройствах плотин и дамб | постоянно, до окончания весеннего половодья | Противопаводковая комиссия Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 5 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. На участках автодорог подверженных пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия. На малых искусственных сооружениях, водопропускных трубах (в том числе и строящихся) убрать щиты, удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка. | до 01.03.2025 до 17.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 6 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы: | ##### до ##### 01.03.2025 |  |  |  |
|  | - сооружений и сетей водоснабжения Завершить подготовку водопроводов и скважин к прохождению паводка, исключить попадание талых вод в линии водозабора. |  | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 7 | Заблаговременно создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах, с которыми возможно нарушение сообщения из-за весенней распутицы. | до ##### 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета Руководители торгующих организаций |  |  |
| 8 | В случае необходимости оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим жителям, заблаговременно создать запасы лекарств. | до ##### 01.03.2025 | ФАП |  |  |
| 9 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | до 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета Руководители организаций |  |  |
| 10 | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период половодья и определение мест их складирования | до 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 11 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы/мотопомпы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета |  |  |
| 12 | Создание запасов медикаментов, топлива, кормов для с/х животных и других средств (при необходимости). Подготовить места для размещения и содержания скота, недоступные для воздействия последствий паводка (при необходимости). Установить маршруты вывода животных. | до 01.03.2025 | Руководители сельхоз.организаций |  |  |
| 13 | Подготовка пунктов временного размещения населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей из зон возможных затоплений. Определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости. | до 01.03.2025 | Глава Совхозного сельсовета Начальник ПВР |  |  |
| 14 | Не допустить загрязнения местности органическими удобрениями, отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ, сточными водами. | постоянно | Руководители Сельхоз.организаций |  |  |
| - Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать и обеспечить надежную связь и своевременное оповещение должностных лиц администрации Совхозного сельсовета, руководителей организаций и состава аварийных команд при возникновении ЧС, связанных с подтоплением объектов, паводковыми водами. | до 01.03.2025 |  | Глава Совхозного сельсовета Специалист ЧС |  |
| 2 | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций. Создание аварийных команд для действия в любое время суток по предотвращению прорыва важных дамб, плотин, затопления объектов (при необходимости). Обеспечение готовности техники для проведения противопаводковых мероприятий. | до 01.03.2025 |  | Глава Совхозного сельсовета |  |
| 3 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием дамб и плотин, расположенных на подведомственных территориях. | постоянно в ходе паводка |  | Противопаводковая комиссия |  |
| - Порядок контроля готовности РЗ Коченевского района ТП РСЧС Новосибирской области и оказания помощи |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в штабной тренировке по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России, спасательными воинскими формированиями, поисково-спасательными формированиями МЧС России Сибирского федерального округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком» | По плану |  | Глава Совхозного сельсовета Руководители организаций |  |
| 2 | Смотры готовности сил и средств: -привлекаемые организации | До 01.03.2025 |  | Глава Совхозного сельсовета |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить сбор ежедневной двухразовой информации от дежурных членов противопаводковой комиссии: - о состоянии прудов и дамб, расположенных вблизи автомобильных дорог на период паводка; - о наличии подтопляемых участков автодорог; - о заготовке сигнальных вешек, информационных знаков для ограждения подтопляемых и разрушенных паводком участков дорог | ##### постоянно в ходе паводка в установленные сроки |  | Глава Совхозного сельсовета Специалист ЧС |  |
| 2 | Представление информации в ЕДДС о выполнении превентивных мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки | Ежедневно с 11.03.2025 |  | Специалист ЧС |  |
| 3 | Доклад в противопаводковую комиссию Коченевского района об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | немедленно |  | Глав Совхозного сельсовета |  |
| 4 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | постоянно с 01.03.2025 |  | Специалист ЧС Противопаводковая комиссия |  |